# OrcaXCare - Kế hoạch 4 Sprint (main scope)

Tài liệu chia prototype / luồng nghiệp vụ đã thống nhất thành 4 sprint. Mỗi sprint có mục tiêu chính (main scope) và kết quả có thể demo để báo cáo.

Thứ tự phụ thuộc nội bộ nhóm: (1) chốt DB & boilerplate → (2) Auth → (3) dữ liệu bác sĩ / phòng / chuyên khoa / khung giờ → (4) đặt lịch + ví + hàng chờ + khám cơ bản.

## Tổng quan 4 sprint

| Sprint | Main scope (mục tiêu) | Kết quả demo (dự kiến) |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Nền kỹ thuật & dữ liệu - Repo MERN ổn định, MongoDB Atlas, schema/collection theo ERD, API skeleton, health check. | Chạy client + server, /health + DB connected; có ít nhất model seed hoặc script tạo dữ liệu mẫu (khoa, phòng, user mẫu). |
| Sprint 2 | Danh tính & phân quyền - Đăng ký / đăng nhập, JWT, RBAC (bệnh nhân / bác sĩ / admin), middleware bảo vệ route. | Đăng nhập 3 vai; API nhạy cảm trả 401/403 đúng; UI login + layout theo role (tối thiểu). |
| Sprint 3 | Cổng đặt lịch & vận hành phòng khám - CRUD/CMS nội bộ: bác sĩ, phòng khám, chuyên khoa, lịch làm việc / timeslot; luồng đặt lịch (booking) + chặn trùng; lịch sử lịch hẹn; khởi động hàng chờ (số thứ tự, session). | Bệnh nhân chọn bác sĩ → slot → tạo booking (có thể chưa thanh toán thật); bác sĩ/admin quản lý slot & danh sách chờ cơ bản. |
| Sprint 4 | Tiền, khám, đóng vòng - Ví nội bộ + tích hợp cổng sandbox (Momo/VNPAY nếu có); cọc / hoàn tiền hủy lịch; hoàn tất khám: hồ sơ / đơn thuốc / trừ kho cơ bản; real-time hàng chờ (Socket.io); PDF/Email tùy khả năng nhóm. | Một ca end-to-end: đặt lịch → thanh toán/cọc từ ví → check-in → gọi số → lưu encounter + đơn (tối thiểu) → thông báo / export nếu kịp. |

## Sprint 1 - Nền kỹ thuật & dữ liệu

Main scope: Chuẩn hóa monorepo, biến môi trường, kết nối Atlas, implement collection/schema đúng ERD, routing API, xử lý lỗi tập trung, CORS, logging cơ bản.

Gồm (ý chính):

server

Mongoose models khớp các thực thể cốt lõi sprint này: users, allcodes (hoặc tương đương), clinics, specialties, … theo ERD đã chọn.

Seed / fixture tối thiểu để Sprint 2-3 không “trắng” DB.

client

Không ép Sprint 1: thanh toán thật, Socket đầy đủ, PDF - tránh tràn scope.

## Sprint 2 - Danh tính & phân quyền

Main scope: Auth đa vai + RBAC để mọi API sau có “chủ thể” rõ (bệnh nhân / bác sĩ / admin).

Gồm:

Register / login, hash mật khẩu, JWT (access), refresh tùy chọn.

Middleware: requireAuth, requireRole([...]).

Gắn userId + role vào context request; kiểm tra sở hữu tài nguyên (ví dụ chỉ sửa profile của chính mình).

UI: trang đăng nhập / đăng ký, lưu token, redirect theo role.

Phụ thuộc Sprint 1: bảng users (và allcodes nếu role lưu lookup) đã có.

## Sprint 3 - Cổng đặt lịch & vận hành phòng khám

Main scope: Dữ liệu phục vụ booking + luồng đặt lịch + khung hàng chờ.

Gồm:

API & UI (hoặc API-first) cho: doctor_info / bác sĩ gắn phòng & chuyên khoa, clinics, specialties, schedules / timeslot.

bookingschặn trùng slot; token/QR đặt lịch nếu SRS có.

Portal bệnh nhân: tìm bác sĩ, chọn slot, xác nhận booking.

Admin: CRUD danh mục & lịch bác sĩ.

Queue (MVP): tạo queue_session + queue_ticket hoặc tương đương trong ERD; hiển thị số thứ tự (REST trước; Socket có thể đẩy sang Sprint 4 nếu thiếu thời gian).

Phụ thuộc Sprint 2: mọi route trên đều qua auth + đúng role.

## Sprint 4 - Tiền, khám, đóng vòng

Main scope: Thanh toán / ví gắn booking + khám (EMR tối thiểu) + đơn thuốc & kho + real-time (nếu còn backlog) + hoàn thiện báo cáo / export theo SRS.

Gồm (ưu tiên theo khả năng nhóm):

Ví: số dư, giao dịch nạp/chi/hoàn; tích hợp sandbox VNPAY.

Booking: thanh toán cọc / hoàn khi hủy đúng hạn.

doctor_profiles

Socket.io: đồng bộ số gọi giữa màn bác sĩ và bệnh nhân.

PDF đơn thuốc / email / báo cáo doanh thu: làm theo thứ tự ưu tiên SRS; phần không kịp ghi rõ stretch goal.

Phụ thuộc Sprint 3: đã có booking & slot ổn định.

## Phiên bản

| Ver | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 2026-05-14 | 4 sprint + main scope OrcaXCare / prototype. |